**Техническое задание**

**Основные условия**

Работы по модернизации структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети АО «ТУРБОКОМПЛЕКТ», расположенного по адресу: г.о. Серпухов, г. Протвино, Заводской проезд, 4, должны быть выполнены в соответствии с:

Руководствоваться:

1. Проектной документацией.

**Общие требования:**

1. Работы по модернизации структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети АО «ТУРБОКОМПЛЕКТ», расположенного по адресу: г.о. Серпухов, г. Протвино, Заводской проезд, 4, должны быть выполнены в срок до 25.11.2024г.
2. Оплата выполненных работ производится с отсрочкой платежа, не менее 30 (тридцати) календарных дней, после подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
3. Все поставляемые Подрядчиком материалы для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь сертификаты соответствия.
4. Ответственность за сохранность всех поставленных Подрядчиком для реализации договора материалов до полного завершения работ по каждому Объекту в отдельности (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), т.е. до подписания окончательного Акта приемки выполненных работ, несет Подрядчик.
5. Работы должны быть выполнены «под ключ», по окончании работ объект должен быть пригоден к эксплуатации с устранением всех выявленных замечаний. Коммерческое предложение должно учитывать всех необходимые работы для дальнейшей эксплуатации объекта.
6. Целевой показатель гарантийных обязательств на выполненные работы должен составлять - не менее 3 (трех) лет.
7. До выполнения работ претендент должен ознакомиться с объектом и учесть в коммерческом предложении и смете выполнение всех работ необходимых для нормальной качественной эксплуатации объекта. Выезд на объект согласовать с представителем заказчика Лаврентьев М.Н. +79859920042, Трофимов М.В. +79807020162.
8. При выполнении работ применять материалы, указанные в проекте.

**Порядок выполнения работ:**

1. Подрядчик получает от Заказчика проектную документацию для выполнения всего комплекса работ по модернизации структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети АО «ТУРБОКОМПЛЕКТ», расположенного по адресу: г.о. Серпухов, г. Протвино, Заводской проезд, 4. Подрядчик производит работы собственными силами. **Привлечение субподрядных организаций возможно при условии письменного согласия заказчика!!!**
2. До начала работ Подрядчик разрабатывает календарный план-график работ и согласовывает их с заказчиком.
3. Заказчик возмещает Подрядчику затраты, связанные с необходимостью выполнения дополнительных работ, возникших в связи с внесением изменений в проектную документацию. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику неучтенные виды работ, если эти изменения произошли по вине Заказчика.

Начальник отдела М.Н. Лаврентьев

Начальник отдела М.В. Трофимов